**PROFORMA DISEÑO APP XXXYYY**

Lima, 15 de MAYO de 2019

**Servicio de Cloud con capacidad para almacenar archivos y datos**

espacio de almacenamiento de Archivos ilimitado

30 Gb de transferencia mensual de banda ancha

Base de datos, procedimientos, consultas ilimitadas

Precio alquiler: S/.xxx (pago anual)

Con las siguientes características:

* Plataforma CloudLinux™
* 99.9% Uptime garantizado
* PostgreSQL / MySQL
* Backups archivos interdiarios

**Desarrollo y diseño de App XXXX**

Desarrollado con Material Design moderno y fácil de navegar, según especificaciones entregadas por representantes del Cliente.

Se considera el análisis y reestructuración del diseño y de la información mostrada en la app Incluye: menu ,ventanasy fotos optimizadas.

Preparados para colgar documentos pdf , json y txt

El App xxx estará optimizado para su visualización en dispositivos móviles ya sean tablets o smarthphones , Validando versiones Android desde xxx a yyy

Contará con módulos administrables de publicaciones, productos, promociones, novedades, enlaces, entre otros.

Permite la creación de usuarios con diferentes perfiles para la administración del App, formulario de contactos, enlaces a redes sociales

Creación de menús principales y submenús administrables.

Se incluye la capacitación del manejo y uso del portal web al personal designado por representantes de la empresa.

**Aspecto Técnico (programación)**

* Android xxxx
* Material Design
* Base de datos MySQL.

**Forma de trabajo:**

**Fase 1: Planificación**

* Requerimiento de información
* Análisis y diseño del App
* Entregable: Cronograma de trabajo, propuesta (diseño grafico de la web para su aprobación).

**Fase 2: Ejecución**

* Elaboración de la app con los diseños aprobados.
* Configuración, empaquetacion e implementación en la tienda de google
* Testeo y puesta en marcha.
* Entregable: Link App en la playStore, accesos al administrador.

**Fase 3: Cierre**

* Capacitación al personal que designe los representantes de la empresa (2 horas programadas).
* Preparación del manual de usuario.
* Entregables: Manual de usuario.

**Garantía Técnica:**

Se corregirá todas las incidencias o problemas que puedan surgir de alguno error en el App durante un periodo de X meses a partir de la entrega del proyecto finalizado.

Esta garantía cubre exclusivamente la resolución de incidencias o faltas en el App. La garantía no cubre el desarrollo de nuevos requerimientos no previstos en el Pliego de Condiciones inicial. Se hará capacitaciones a los usuarios que el representante de la empresa indique.

**Restricciones:**

Se han identificado las siguientes restricciones del proyecto:

* El desarrollo del servicio se realizará en las instalaciones pertenecientes a mi persona, con reuniones y levantamiento de información en el local que indique el representante de la empresa.
* Las actividades del servicio se iniciarán cuando se haya recibido la aprobación correspondiente y el abono especificado líneas abajo.

**Costo del Proyecto:**

Desarrollo y diseño: **S/. XXXXXX.00** (pago único en dos armadas)

**Forma de Pago**:

Desarrollo y Diseño: 50% a la aceptación de la proforma y 50% a la culminación del trabajo.

Plazo de Ejecución: 30 días útiles a la entrega del 100% del material informativo para el desarrollo y diseño.

Agradeciendo su atención y a la espera de sus gratas noticias.

Quedamos de Ustedes,